# Tarefa nº 2 – Contrato de equipa e processo

Nome da equipa: Edu Help

Elementos: Rafael Silveira e Pedro Fernandes

Objetivo

Definir as regras de funcionamento da equipa e o processo de trabalho que vão seguir até junho. Este documento é vinculativo e será consultado se houver conflito na equipa.

A preencher

| Elementos e papéis | Rafael Silveira: Product Owner + Qualidade (Sprints ímpares) / Facilitador + Documentação (Sprints pares). Pedro Fernandes: Facilitador + Documentação (Sprints ímpares) / Product Owner + Qualidade (Sprints pares). |
| --- | --- |
| Processo escolhido | Sprints de duas semanas (Scrum). Escolhemos o Scrum porque o desenvolvimento do helpdesk exige entregas incrementais planeadas com prazos fixos até junho, permitindo a rotação periódica de papéis entre as Sprints. |
| Duração do sprint | Duração: 2 semanas. Início: Segunda-feira (Sprint Planning). Fim: Sexta-feira da 2.ª semana (Sprint Review e Retrospective) |
| Como comunicamos | Canais: WhatsApp (comunicação diária e dúvidas) Frequência: Check-in por mensagem no WhatsApp 3×/semana (Seg,Qua e Sex) Prazos de resposta: Até 24h para mensagens gerais e até 4h para urgências/bloqueios em dias úteis. |
| Como decidimos em caso de desacordo | Discussão (máx. 10 min): Apresentação de argumentos focados no objetivo da Sprint. Decisão por Papel (Critério de Desempate): Como a equipa tem 2 elementos e a votação empata (1-1), a decisão final cabe a quem tiver o papel atribuído na Sprint atual: Sobre o software/funcionalidades: Decisão final do Responsável pelo Produto. Sobre a organização/prazos/processo: Decisão final do Facilitador. |
| O que consideramos «terminado» | 1. Funcionalidade a trabalhar sem erros. 2. Testado e aprovado pelo outro elemento da equipa. 3. Código/ficheiros enviados para o repositório da equipa. 4. Documentação atualizada. 5. Critérios de aceitação do cartão cumpridos. |
| Ferramenta e ligação do quadro | Ferramenta: Trello (para gestão de tarefas em Scrum) e GitHub (para repositório de código). Ligação do quadro: https://trello.com/b/DHgMp3ml/eduhelp |

Critérios de aceitação da ficha

- Todos os elementos têm um papel atribuído.

- A definição de «terminado» é verificável e não subjetiva.

- O quadro de trabalho está criado e acessível à professora.